Приложение 1

График

работ по формированию базы данных на 2012-2013 учебный год

Список сокращений

БД  - база данных

ОУ – образовательное учреждение

МБД – муниципальная база данных

МОУО – муниципальный орган управления образования

РБД – региональная база данных

УИП – условия изучения предметов

ФСН – федеральное статистическое наблюдение

РЦОИ – региональный центр обработки информации

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт

ГИС ИРО – гео-информационная система «Институт развития образования»

| № | Вид работы | Сроки | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перевод БД на новый учебный год (формирование обновленной структуры учебных объединений, распределение обучающихся по классам) | к 10.09.12 | Ответственный ОУ |  |
|  | Корректировка БД в соответствие со списком обязательных для заполнения полей. Формирование учебного плана, заполнение таблицы «Распределение нагрузки» | к 15.09.12 | Ответственный ОУ |  |
|  | Сверка количества обучающихся по параллелям и количества сотрудников ОУ, содержащихся в БД, с количеством обучающихся по параллелям и количеством сотрудников, содержащихся в форме ФСН ОШ-1. Корректировка БД | Сентябрь-октябрь | Ответственный ОУ |  |
|  | Формирование с помощью ресурсов БД таблицы для заполненения электронного ресурса «Мониторинг организации школьного питания в образовательных учреждениях» | к 25.09.12 | Ответственный ОУ |  |
|  | Выгрузка образовательными учреждениями БД в формате xml. Передача выгрузок на муниципальный уровень | к 26.09.12 | Ответственный ОУ |  |
|  | Загрузка БД ОУ в МБД. Предоставление архивов МБД на региональный уровень | к 28.09.12 | Ответственный МОУО |  |
|  | Обновление РБД. | к 01.10.12 | Региональный оператор |  |
|  | Обновление ГИС ИРО | к 19.10.12 | Региональный оператор |  |
|  | Формирование таблицы о реализации образовательными учреждениями ФГОС | к 19.10.12 | Региональный оператор |  |
|  | Выверка РБД в соответствии с формами ФСН (полное наименование ОУ в соответствии со свидетельством о госаккредитации, кол-во обучающихся по параллелям, кол-во педагогов по категориям). Корректировка РБД | к 19.10.12 | Региональный оператор |  |
|  | Проверка учебных планов ОУ на соответствие с региональным учебным планом для ОУ Иркутской области | к 01.11.12 | Региональный оператор, Ответственный МОУО |  |
|  | Выставление оценок за 1 четверть для 5, 8, 9-х классов | к 15.11.12 | Ответственный ОУ |  |
|  | Выгрузка информации об ОУ в РЦОИ | к 01.11.12 | Региональный оператор |  |
|  | Выгрузка информации об обучающихся 9-х и 11-х в РЦОИ | к 12.11.12 | Региональный оператор |  |
|  | Формирование из РБД отчета о внеучебных достижениях обучающихся | к 25.12.12 | Региональный оператор |  |
|  | Выставление оценок за 2 четверть и 1 полугодие для 5, 8, 9, 10, 11, 12-х классов | к 31.12.12 | Ответственный ОУ |  |
|  | Формирование отчета УИП для 9-х, 11-х, 12-х классов | к 14.01.13 | Ответственный ОУ |  |
|  | Выгрузка ОУ БД в формате xml. Передача выгрузок и отчета УИП на муниципальный уровень | к 18.01.13 | Ответственный ОУ |  |
|  | Загрузка БД ОУ в МБД. Предоставление архивов МБД и отчетов УИП на региональный уровень | к 25.01.13 | Ответственный МОУО |  |
|  | Обновление РБД. | к 30.01.13 | Региональный оператор |  |
|  | Передача УИП в РЦОИ | к 30.01.13 | Региональный оператор |  |
|  | Обновление ГИС ИРО | к 04.02.13 | Региональный оператор |  |
|  | Формирование отчета УИП для 9-х, 11-х, 12-х классов, передача файлов УИП на муниципальный уровень | к 15.03.13 | Ответственный ОУ |  |
|  | Передача файлов УИП на региональный уровень | к 18.03.13 | Ответственный МОУО |  |
|  | Передача УИП в РЦОИ | к 21.03.13 | Региональный оператор |  |
|  | Выставление оценок за 3 четверть для 5, 8, 9-х классов | к 15.04.12 | Ответственный ОУ |  |
|  | Выставление оценок за 4 четверть, 2-е полугодие и за год для 5, 8, 9, 10, 11, 12-х классов | к 31.05.13 | Ответственный ОУ |  |
|  | Формирование отчета УИП для 9-х, 11-х, 12-х классов | к 05.06.13 | Ответственный ОУ |  |
|  | Выгрузка ОУ БД в формате xml. Передача выгрузок и отчета УИП на муниципальный уровень | к 07.06.13 | Ответственный ОУ |  |
|  | Загрузка БД ОУ в МБД. Предоставление архивов МБД и отчета УИП на региональный уровень. | к 10.06.13 | Ответственный МОУО |  |
|  | Передача отчета УИП в РЦОИ | к 12.06.13 | Региональный оператор |  |
|  | Обновление РБД | к 12.06.13 | Региональный оператор |  |
|  | Обновление ГИС ИРО | к 17.06.13 | Региональный оператор |  |